|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |

ИТОГОВЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Кроссплатформенный программный веб-агент для автоматизированного запуска локальных вычислений»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

| Выполнили: |  | студенты группы ИУ5-21Б |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | ________________________________ (Подпись) (Ф.И.О.) |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |

2026 г.

Команда разработчиков:

- Team-Lead: Ерицян Семён (планирование, верификация, координация, интеграция)

- Проектировщик: Белинский Владислав (ООП-моделирование, спецификация Web API, архитектура)

- Разработчик: Калдас Томас (сетевая подсистема, HTTPS-транспорт, шифрование)

- Разработчик: Ломаско Роман (движок запуска задач, кроссплатформенная абстракция)

- Тестировщик: Пронин Александр (отладка, ручное и регрессионное тестирование, лог-анализ)

- Технический писатель: Смирнов Андрей (документирование, разработка ТЗ, руководства)

1. Введение, цель и задачи проекта

1.1. Введение

В современных информационных системах, особенно в сфере здравоохранения и телемедицины, распределенная обработка конфиденциальных данных (таких как файлы электрокардиограмм, суточных мониторов ЭКГ по Холтеру) накладывает жесткие требования на архитектуру программного обеспечения. Использование централизованных серверов для непосредственного проведения тяжелых вычислений часто неэффективно и небезопасно.

Решением является перенос вычислительной нагрузки на конечные станции (компьютеры врачей, локальные серверы клиник) с помощью автономных фоновых служб (агентов). Проект «CardioAgent» представляет собой кроссплатформенный (Windows, Linux, macOS) веб-агент, написанный на стандарте C++17, предназначенный для автоматического выполнения внешних аналитических утилит, отслеживания результатов их работы и безопасной отправки полученных данных обратно в облачную панель управления.

1.2. Цель проекта

Проектирование, объектно-ориентированная разработка, отладка, тестирование и развертывание легковесного, отказоустойчивого, кроссплатформенного фонового веб-агента для автоматического приема, выполнения локальных вычислительных задач и передачи результирующих файлов-артефактов на сервер по защищенному протоколу HTTPS.

1.3. Задачи проекта

Для достижения поставленной цели в рамках сквозного проектирования были сформулированы и решены следующие задачи:

- Формирование ТЗ и техническое проектирование: систематизация требований заказчика, описание Web API взаимодействия агента с сервером, разработка диаграммы прецедентов использования и спецификации компонентов.

- Создание кроссплатформенного каркаса: реализация модулей конфигурации (INI-парсер) и управления жизненным циклом приложения на стандарте C++17 без использования тяжеловесных внешних фреймворков.

- Реализация безопасной сетевой подсистемы: интеграция библиотеки cpp-httplib с криптографическим бэкендом OpenSSL для поддержки TLS 1.2/1.3, реализация Long Polling циклов, механизма автоматической регистрации оборудования и безопасного обмена токенами.

- Разработка кроссплатформенного движка исполнения процессов: создание абстракций для запуска нативных дочерних процессов в Windows (WinAPI CreateProcessA) и POSIX-системах (Linux/macOS через fork/exec), реализация механизмов изоляции, перехвата кодов возврата и контроля зависаний по тайм-ауту.

- Реализация надежного журналирования: создание потокобезопасного синглтона-логгера для трассировки событий в реальном времени.

- Финальная интеграция и развертывание: слияние веток в репозитории, исправление системных различий компиляции, упаковка агента в качестве фоновой службы Windows (Windows Service) и составление эксплуатационной документации.

Для наглядного представления системных границ процесса разработки, входящих и управляющих информационных потоков, а также используемых механизмов на этапе инициализации была спроектирована функциональная контекстная диаграмма функционирования и разработки веб-агента в нотации IDEF0 (рисунок 1).

Рисунок 1. Функциональная контекстная диаграмма процесса функционирования и разработки CardioAgent в нотации IDEF0

2. Архитектура и объектно-ориентированная модель системы

В соответствии с рекомендациями проектировщика (рисунок 2), архитектура системы CardioAgent построена на принципах слабой связанности (Loose Coupling), высокой внутренней согласованности (High Cohesion) и разделения ответственности (Separation of Concerns).

Рисунок 2. Структурно-архитектурная схема классов и потоков выполнения фонового агента CardioAgent

2.1. Описание основных классов и структур данных

Структура Task (Файл Task.h)

Служит для инкапсуляции параметров вычислительного задания, полученного от сервера:

- std::string sessionId — уникальный GUID-идентификатор сессии вычислений. Исключает пересечение результатов параллельных запусков.

- std::string taskCode — тип команды (CONF - обновление конфигурации, TASK/FILE - обработка данных, TIMEOUT - отладка задержки).

- std::string options — строка аргументов командной строки, передаваемая внешней утилите.

Структура ExecutionResult (Файл Task.h)

Контейнер для передачи результатов работы вычислительного движка обратно в сетевой модуль:

- bool success — флаг успешного завершения процесса (Exit Code 0).

- std::vector<std::string> files — список абсолютных или относительных путей к файлам-артефактам, сгенерированным утилитой в папке temp/.

- std::string message — текстовое сообщение, содержащее вывод из консоли или описание системной ошибки.

Класс Config (Файлы Config.h, Config.cpp)

Менеджер конфигурационных файлов формата INI:

- Обеспечивает безопасное чтение параметров (server_url, poll_interval, max_poll_interval, descr).

- Осуществляет автоматическую генерацию уникального UID (формата agent_[timestamp]) при первом «холодном» старте программы.

- Поддерживает тримминг пробельных символов и обработку исключений при конвертации числовых параметров.

Класс Logger (Файлы Logger.h, Logger.cpp)

Потокобезопасная системная служба ведения журнала событий:

- Спроектирован на основе классического паттерна Meyers Singleton, гарантирующего потокобезопасную ленивую инициализацию на уровне стандарта C++11.

- Синхронизирует операции записи в консоль (std::cerr) и в файл logs/agent.log посредством блокировок std::lock_guard<std::mutex>.

- Поддерживает 4 уровня критичности (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR).

Класс Agent (Файлы Agent.h, Agent.cpp)

Центральное сетевое ядро приложения:

- Использует асинхронную модель Producer-Consumer (Производитель-Потребитель) на базе двух потоков: m_pollThread и m_taskThread.

- Поток опроса (pollThread) выполняет Long Polling запросы к серверу и наполняет внутреннюю очередь задач m_taskQueue.

- Поток исполнения (taskThread) ожидает сигналов от условной переменной m_queueCV, извлекает задачи и запускает их выполнение.

- Содержит логику безопасной первоначальной регистрации и автоматического повторного использования токенов access_code.

Класс TaskExecutor (Файлы TaskExecutor.h, TaskExecutor.cpp)

Изолированный платформозависимый движок исполнения команд:

- Не зависит от сетевых протоколов и отвечает строго за системное взаимодействие с ОС.

- Выполняет запуск утилит, осуществляет контроль лимита времени выполнения и сканирует директорию temp/ на наличие файлов-результатов.

2.2. Примененные паттерны проектирования

- Producer-Consumer (Потоковая очередь): обеспечивает разделение сетевого ввода-вывода и тяжелых дисковых вычислительных операций. Опрос сервера не блокируется, даже если запущенная задача выполняется в течение длительного времени.

- Singleton (Одиночка): Класс Logger имеет единственную точку доступа Logger::instance(), что позволяет безопасно писать логи из любого потока и любого модуля системы без передачи указателей.

- Callback (Обратный вызов): Сетевой модуль Agent не знает о существовании класса TaskExecutor. Запуск задач происходит через передачу лямбда-функции в качестве аргумента при вызове Agent::start().

3. Спецификация Web API сетевого взаимодействия

В ходе выполнения проекта совместно с заказчиком была разработана и строго соблюдена спецификация RESTful Web API по протоколу HTTPS.

3.1. Регистрация агента (POST /app/webagent1/api/wa_reg/)

Запрос отправляется один раз при самом первом запуске приложения, если поле access_code в INI-файле пусто.

- Тело запроса (JSON):

{

"UID": "agent_1779099419",

"descr": "Cardio Station Room 4"

}

- Ответ сервера при успешной регистрации (JSON):

{

"code_responce": "0",

"access_code": "edc0e3-8e2e-838a-fae8-4a9dc8e6",

"msg": "Registration successful"

}

- Ответ сервера, если агент уже зарегистрирован ранее (код ошибки -3):

{

"code_responce": "-3",

"msg": "Agent already registered"

}

3.2. Получение списка задач (POST /app/webagent1/api/wa_task/)

Запрос периодического опроса (polling) сервера.

- Тело запроса (JSON):

{

"UID": "agent_1779099419",

"descr": "Cardio Station Room 4",

"access_code": "edc0e3-8e2e-838a-fae8-4a9dc8e6"

}

- Ответ сервера, если задач нет (JSON):

{

"code_responce": "0",

"msg": "No active tasks"

}

- Ответ сервера при наличии активной задачи (JSON):

{

"code_responce": "1",

"session_id": "nzCOaZmv-idKd-ocfO-eMDh-bryLyzEiaiku",

"task_code": "TASK",

"options": "--input raw_ecg.dat --filter bandpass"

}

3.3. Отправка результатов (POST/app/webagent1/api/wa_result/)

Передача результатов работы в формате multipart/form-data. Данный формат выбран из-за необходимости эффективной передачи двоичных тяжелых файлов без предварительного кодирования в Base64.

- Параметры формы (Form Fields):

  - result_code (текстовое поле): 0 - успех, <0 - ошибка.

  - result (текстовое поле, JSON):

{

"UID": "agent_1779099419",

"access_code": "edc0e3-8e2e-838a-fae8-4a9dc8e6",

"message": "Процесс успешно завершил работу (Exit Code 0)",

"files": 1,

"session_id": "nzCOaZmv-idKd-ocfO-eMDh-bryLyzEiaiku"

}

- file1 (файловое поле): Содержимое файла результатов (например, temp/nzCOaZmv-idKd-ocfO-eMDh-bryLyzEiaiku.csv).

- Ответ сервера (JSON):

{

"code_responce": "0",

"msg": "Results accepted successfully"

}

4. Подробный разбор выполненных лабораторных работ (Этапы 1–5)

4.1. Инициализация проекта и планирование

- Цель работы: Развертывание инфраструктуры, формирование ТЗ, распределение ролей в команде.

- Задачи по ролям:

  - Team-Lead: провел стартовое совещание, декомпозировал проект на модули, распределил роли. Организовал интервью с заказчиком для согласования Web API.

  - Проектировщик: разработал начальную схему архитектуры каталогов репозитория.

  - Разработчики: настроили компиляторы и локальное окружение. Создали заготовки директорий.

  - Тестировщик: сформировал матрицу покрытия требований тестами.

  - Технический писатель: на основе интервью составил проект Технического Задания (ТЗ) и начальный файл README.md.

- Реализованные технические решения:

  - Развернут Git-репозиторий на GitHub. Настроена ветка develop как базовая для разработки и main для релизов.

  - Настроен комплексный файл .gitignore, исключающий компиляционные артефакты, IDE-директории и персональные файлы настроек agent.ini.

- Результаты: Готовое и согласованное ТЗ, настроенная инфраструктура, чистый каркас репозитория.

4.2. Архитектурное проектирование и базовый каркас

- Цель работы: Разработка ООП-модели системы, создание заголовков классов и реализация модуля конфигурации.

- Задачи по ролям:

  - Team-Lead: проконтролировал соответствие интерфейсов принципам SOLID. Организовал код-ревью первого Pull Request.

  - Проектировщик: спроектировал UML-диаграмму классов, разработал заголовочные файлы Config.h, Logger.h, Task.h, Agent.h.

  - Разработчики: реализовали класс Config (парсинг INI-файла, тримминг пробелов, генерация UID на основе time(nullptr)). Написали точку входа main.cpp с базовой инициализацией.

  - Тестировщик: подготовил граничные тест-кейсы для конфигурационного файла (проверка поведения при пустых значениях, некорректных типах интервалов).

  - Технический писатель: описал ООП-модель в общей документации проекта.

- Реализованные технические решения:

  - Написан отказоустойчивый парсер INI, способный автоматически пересохранять файл при внесении автогенерируемых параметров (UID, access_code).

  - Внедрено создание рабочих папок logs/ и temp/ на этапе старта main().

- Результаты: Готовый компилирующийся каркас приложения, автономно работающий модуль чтения/записи настроек.

4.3. Реализация сетевого протокола HTTPS

- Цель работы: Обеспечение защищенного сетевого взаимодействия с сервером.

- Задачи по ролям:

  - Team-Lead: провел переговоры с заказчиком по уточнению кодов возврата API. Проверил безопасность передачи авторизационных токенов.

  - Проектировщик: составил детальную спецификацию сетевого протокола, включая схемы обработки ошибок сетевого сокета.

  - Разработчики: реализовали методы registerAgent(), checkServerAvailability(), uploadResults() в классе Agent на базе библиотеки cpp-httplib и OpenSSL.

  - Тестировщик: разработал mock-сервер на Python для эмуляции ответов реального сервера и проверки корректности сборки пакетов multipart/form-data.

  - Технический писатель: создал подробный справочник API (API Reference) для разработчиков внешних модулей.

- Реализованные технические решения:

  - Реализована потоковая отправка файлов результатов. Файлы считываются бинарными чанками и упаковываются в httplib::UploadFormDataItems, что предотвращает переполнение ОЗУ при отправке тяжелых холтеровских ЭКГ-файлов объемом до 100 МБ.

  - Добавлен автоматический запуск очистки (удаления) временных файлов в папке temp/ строго после успешной доставки и получения code_responce == "0".

- Результаты: полностью функционирующий сетевой тракт обмена данными.

4.4. Исполнение задач и кроссплатформенность

- Цель работы: Разработка системного исполнителя процессов, логгера и адаптация кода под разные ОС.

- Задачи по ролям:

  - Team-Lead: утвердил приоритеты разработки модулей. Организовал кроссплатформенное тестирование.

  - Проектировщик: разработал абстракции кроссплатформенного запуска команд, исключающие блокирование основного потока опроса.

  - Разработчики: реализовали класс TaskExecutor с разделением логики Windows/POSIX. Написали класс Logger с использованием мьютексов. Внедрили алгоритм Exponential Backoff.

  - Тестировщик: провел нагрузочные тесты на прерывание зависших задач по тайм-ауту (30 секунд). Проверил работу агента на Linux (Ubuntu) и Windows 10.

  - Технический писатель: Разработал Руководство пользователя и Руководство по установке.

- Реализованные технические решения:

  - Экспоненциальная задержка: при ошибке сокета интервал опроса вычисляется как:

Tpoll=min⁡(Tcurrent×2,Tmax)

При восстановлении связи Tpoll мгновенно сбрасывается к значению из файла конфигурации.

  - Реализован безопасный запуск процессов через WinAPI CreateProcessA (Windows) и fork()+execl() (POSIX) с изоляцией аргументов и сторожевым таймером.

- Результаты: Полноценный отказоустойчивый кроссплатформенный агент с защитой от зависания задач.

4.5. Интеграция, финализация и сдача проекта

- Цель работы: Слияние всех компонентов в единую стабильную систему, проведение рефакторинга, подготовка к сдаче.

- Задачи по ролям:

  - Team-Lead: руководил слиянием веток в репозитории, провел ревью финального кода. Подготовил презентацию для заказчика.

  - Проектировщик: проверил соответствие итоговой структуры классов ранее спроектированной модели.

  - Разработчики: устранили замечания тестировщика. Написали инсталляционный скрипт службы Windows. Оптимизировали CMakeLists.txt для кроссплатформенной линковки.

  - Тестировщик: провел финальное интеграционное тестирование всей цепочки операций. Подтвердил отсутствие утечек памяти.

  - Технический писатель: сформировал итоговые отчеты и финальный файл README.md.

- Реализованные технические решения:

  - Написан скрипт install_service.bat для установки агента в качестве фоновой системной службы Windows (sc.exe), настроен автоматический перезапуск службы при сбоях.

  - Исправлены ошибки сборки под macOS (добавлена линковка фреймворков Security и CoreFoundation для корректного доверия корневым сертификатам системы).

- Результаты: Готовый к промышленной эксплуатации кроссплатформенный программный продукт, прошедший полный цикл верификации.

5. Системные аспекты и кроссплатформенность

Ключевой сложностью при разработке CardioAgent являлось обеспечение идентичного поведения программы в разных операционных системах без изменения внешнего интерфейса классов.

5.1. Различия в механизме запуска процессов

Основные системные различия в создании, инициализации и механизмах принудительного контроля дочерних процессов между Windows и POSIX-совместимыми ОС сведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ механизмов управления процессами в Windows и POSIX

| Характеристика | Windows (Реализация в TaskExecutor) | POSIX (Linux / macOS) |
| --- | --- | --- |
| Системные вызовы | CreateProcessA, WaitForSingleObject | fork(), execl(), waitpid(), kill() |
| Инициализация | Заполнение структур STARTUPINFOA, PROCESS_INFORMATION | Дублирование текущего процесса через fork() |
| Ожидание | Блокировка потока через WaitForSingleObject с дескриптором тайм-аута | Цикл опроса статуса неблокирующим вызовом waitpid с флагом WNOHANG |
| Принудительное прерывание | TerminateProcess(pi.hProcess, 1) | kill(pid, SIGKILL) с последующим waitpid для очистки зомби-процессов |

Продолжение Таблицы 1

5.2. Адаптация стандартной библиотеки

- Создание каталогов (mkdir):

  - В POSIX: mkdir(path, 0755) — требует маску прав доступа.

  - В Windows: _mkdir(path) — функция из <direct.h> принимает только один аргумент.

  - Решение: внедрение кроссплатформенного макроса препроцессора в main.cpp:

  - #if defined(_WIN32)

  - #define MAKE_DIR(dir) _mkdir(dir)

  - #else

  - #define MAKE_DIR(dir) mkdir(dir, 0755)

  - #endif

- Форматирование локального времени (localtime):

  - Стандартная функция std::localtime не является потокобезопасной, так как использует общее статическое хранилище.

  - В POSIX: Потокобезопасная версия localtime_r(&time, &tm).

  - В Windows (MSVC): Безопасная функция localtime_s(&tm, &time).

  - Решение: Разделение вызовов в Logger.cpp с помощью директив #if defined(_WIN32).

6. Зоны демонстрации работы агента (Для добавления скриншотов)

В данном разделе представлены детальные инструкции и шаблоны вывода для вставки графических результатов тестирования CardioAgent.

6.1. Первичный запуск и автоматическая регистрация устройства

Рисунок 3. Содержимое файла config/agent.ini после запуска

При первом запуске программы (когда папка config/ содержит только эталонный файл agent.ini.example) агент должен успешно инициализировать пустой конфигурационный файл config/agent.ini (рисунок 3), сгенерировать собственный UID, подключиться к серверу по HTTPS, зарегистрироваться и сохранить полученный токен доступа.

6.2. Журналирование и прохождение тестов доступности сервера

Рисунок 4. Журнал событий logs/agent.log при успешном запуске

На данном снимке экрана (рисунок 4) должна быть продемонстрирована консоль или лог-файл logs/agent.log при старте. Система должна зафиксировать запуск CardioAgent, загрузку конфигурации, успешную валидацию доступности сервера (HTTP 200 на эндпоинт /) и запуск двух параллельных потоков.

6.3. Получение, выполнение задач и генерация локальных результатов

Рисунок 5. Процесс выполнения задачи в логах и появление файлов в temp/

Демонстрация работы планировщика задач. На скриншоте (рисунок 5) должен быть зафиксирован момент прихода задачи от сервера поLong Polling, ее распределение в рабочий поток, запуск нативного процесса в ОС, успешное завершение процесса и генерация файлов результатов в папке temp/.

6.4. Передача файлов результатов и очистка дискового пространства

Рисунок 6. Логи отправки данных и пустая папка temp/ после транзакции

Подтверждение завершения сквозной транзакции вычислений. Скриншот (рисунок 6) должен показывать успешную передачу пакета multipart/form-data на сервер, получение положительного ответа от управляющей панели и последующее безопасное удаление временных файлов-артефактов из локальной папки temp/.

7. Заключение и выводы

7.1. Матрица соответствия разработанного ПО требованиям ТЗ

В таблице 2 приведена подробная матрица соответствия разработанного кроссплатформенного программного обеспечения исходным требованиям технического задания.

Таблица 2. Матрица соответствия разработанного ПО требованиям ТЗ

| Требование ТЗ | Техническая реализация в CardioAgent | Статус |
| --- | --- | --- |
| Кроссплатформенность | Чистый стандарт C++17, разделение WinAPI и POSIX системных вызовов в TaskExecutor | Выполнено |
| Параллельная работа | Модель Producer-Consumer (потоки опроса и выполнения задач изолированы) | Выполнено |
| Безопасное соединение | Использование SSLClient в cpp-httplib, линковка OpenSSL (TLS 1.3) | Выполнено |
| Ресурсоемкость | Легковесные типы, передача файлов чанками без Base64, header-only библиотеки | Выполнено |
| Журналирование | Потокобезопасный Singleton Logger с записью в файл и консоль ошибок | Выполнено |
| Отказоустойчивость | Алгоритм Exponential Backoff для динамического изменения задержки при потере связи | Выполнено |
| Развертывание | Скрипт службы Windows install_service.bat и поддержка аргументов командной строки | Выполнено |

Продолжение Таблицы 2

7.2. Итоговые выводы по проекту

В ходе выполнения сквозного проекта «CardioAgent» команда успешно прошла все стадии жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC): от сбора требований и проектирования ООП-модели до кроссплатформенной реализации, глубокого тестирования и системной интеграции.

Разработанный агент полностью удовлетворяет жестким требованиям надежности и производительности: он эффективно разграничивает сетевые и дисковые потоки ввода-вывода, безопасно работает по зашифрованному каналу, контролирует стабильность запускаемых внешних утилит и автоматически оптимизирует частоту запросов к серверу при сбоях связи.

Слаженная командная работа позволила успешно распределить обязанности и завершить проект точно в установленные дедлайнами сроки. Каждый участник приобрел ценные практические навыки:

- Лидерство и управление (Team-Lead): были освоены современные методы планирования, ведения Git-репозитория по методологии Git Flow и проведения ревью кода.

- Проектирование систем (Проектировщик): получен опыт построения надежных абстракций, распределения ответственности между классами и проектирования схем Web API.

- Системное программирование (Разработчики): закреплены навыки низкоуровневой работы с процессами (WinAPI / POSIX), организации многопоточности и работы с асинхронными сокетами.

- Обеспечение качества (Тестировщик): освоена методология поиска граничных ошибок и анализа логов работы распределенных систем.

- Техническое документирование (Писатель): разработаны понятные руководства, обеспечивающие легкое развертывание продукта конечными пользователями.

Продукт «CardioAgent» признан готовым к интеграции в реальные телемедицинские и вычислительные платформы распределенной обработки данных.